Obec Strunkovice nad Volyňkou

Naše značka	               Náš datum                           Vyřizuje:

D100-06/11-00002	   10.11.2006                            Mgr. Zdeněk Filip

Telefon: +420724189606	 			 E-mail: starosta@strunkovice.cz

# Doplnění podkladů k žádosti o poskytnutí dotace na akci „Oprava místních komunikací poničených přívalovými dešti“

Zasílám prohlášení o postupu po obdržení rozhodnutí včetně vyplněných formulářů RA80 a RA82, kde je oproti původně zaslaným změna ve spoluúčasti obce a změna v termínu realizace akce, původní termín dokončení  byl plánován na listopad 2006. Vzhledem k tomu, že stavební práce začaly až v listopadu oproti plánovanému říjnu a vzhledem k možnému zhoršení počasí, které by neumožnilo realizovat některých stavebních prácí, jsme termín ukončení prodloužili do června 2007. Pokud by to povětrnostní podmínky umožnily, bude akce realizována ještě v tomto roce.

Podklady o výsledku zadávacího řízení, včetně smlouvy s dodavatelem jsme zasílali již v žádosti o přidělení dotace.

S pozdravem

Mgr.  Zdeněk Filip

Starosta obce