1.Název projektu

Rozšíření a zkvalitnění sportoviště v obci Strunkovice nad Volyňkou

III.2.1.2. Občanské vybavení a služby záměr A.

2.Žadatel

Obec Strunkovice nad Volyňkou

Strunkovice nad Volyňkou č.p.26, pošta Volyně, 38701

IČ 667854

3.Popis  projektu

3.1.Zdůvodnění projektu

Nízká atraktivita obce pro trvalé bydlení  mimo jiné z důvodu minimálních možností sportovního vyžití v naší obci a následný odchod mladých občanů do měst, minimální budování nové výstavby způsobují výrazné snížení počtu obyvatel obce (za posledních padesát let klesl počet obyvatel na jednu třetinu původního počtu na současných 107 obyvatel) a tím i snižování vlastních daňových příjmů obce nutných pro údržbu a rozvoj obce. S tímto problémem souvisí i vysoký věkový průměr obyvatel obce.

V roce 2006 obec Strunkovice nad Volyňkou vzhledem k neexistenci žádného sportoviště v obci vybudovalo výceúčelové hřiště. Vzhledem k omezeným prostředkům obce bylo hřiště vybudováno s drenážním asfaltovým povrchem přestože tento povrch není ideální pro pohybový aparát sportovců a pro některé sporty. Přestože v obci jsou dvě družstva, které hrají závodně nohelbal nemohou reprezentovat naší obec protože stávající povrch nesplňuje kritéria pro soutěž a reprezentují jinou obec, která má hřiště s povrchem splňujícím kritéria soutěže. Rovněž stávající povrch není vhodný pro tenis pro nadměrné opotřebění míčků. Pro všechny sportovní aktivity na hřišti je společné nadměrné namáhání pohybového aparátu sportovců. Asfaltový povrch byl zvolen s výhledem na následné zkvalitnění hřiště. Drenážní asfaltový povrch byl projektován jako ideální jako podklad pro povrch umělý.

Přestože hřiště má rozměry vhodné pro basketbal obec nedisponuje žádným mobilním košem a tak, přestože je v obci dostatek zájemců o hru tak není možné hřiště bez jejich zakoupení pro tuto hru využívat.

V obci iniciativou občanů se konají pravidelné turnaje ve stolním tenisu, kdy obec tyto aktivity provizorně zajišťuje prostorem na obecním úřadě na zapůjčeném stolu na stolní tenis.

V roce 2007 obec provedla další část rozvoje sportoviště a to rozšíření zastřešení budovy obecního úřadu tak, že vznikl zastřešený prostor přímo navazující na hřiště a tudíž prostor pro diváky. Umístěním laviček a stolů do tohoto prostoru se vytvoří kulturní prostředí pro diváky, případně odpočinek sportovců.

Rovněž s využíváním sportoviště se ukázala výška oplocení ve výši 3 metry jako nedostatěčná a sportovci tak trvalé řeší zalétnutí míčů na sousední soukromý pozemek.

Také je nutná oprava oplocení okolo areálu, které je v havarijním stavu.

Obec rovněž nedisponuje prostorem  a vybavením pro stolní tenis, takže pravidelné místní turnaje obec organizuje provizorně v prostorách bývalé učebny na vypůjčeném stole.

Položením umělého povrchu na stávající asfaltový povrch dojde k výraznému zkvalitnění hřiště, které rozšíří rozsah sportovních aktivit, minimalizuje nezdravé namáhání pohybového aparátu sportovců a rizika úrazu, umožní místním sportovcům mít domovské hřiště splňující standardy soutěží a tudíž reprezentovat naši obec. Kvalitní povrch rovněž umožní účast sporovců z obce Strunkovice nad Blanicí, kteří z obavy před zraněním se neúčastní pravidelného sportovního klání (každý rok jednou ve Strunkovicích nad Volyňkou a jednou ve Strunkovicích nad Blanicí probíhá turnaj našich dvou obcí   Zvýšením oplocení okolo hřiště se zamezí zalétání míčů na sousední soukromé pozemky.

Vybudováním prostoru a pořízením stolů pro stolní tenis poskytne obec zázemí  pro důstojnou realizaci spontálně vzniklých turnajů.

Zakoupením mobilních stojanů pro basketbal se zvýší variabilita využití hřiště a úmožní zájemcům o tuto hru svoji realizaci.

Oprava oplocení okolo celého areálu zajistí jeho funkčnost a zároveň přisvěje ke zlepšení vzhledu obce.

Možnost realizace turnajů rovněž zkvalitňuje i společenský život, neboť každá takováto akce je zakončena i společenským večerem v prostoru úřadu za mimořádného zájmu místní populace.

Instalací laviček a stolů se vytvoří zázemí pro diváky a relaxaci sportovců.

Projekt svojí realizací rovněž zatraktivní lokalitu obce pro trvalé bydlení a zastaví odliv mladých obyvatel do měst a zvýší atraktivitu obce jako místa pro novou bytovou výstavbu.

3.2.Realizace projektu

Strunkovice nad Volyňkou č.p. 26, pošta Volyně, 38701.

Obec s rozšířenou působností: Strakonice, Volyně

Okres Strakonice

Kraj Jihočeský

Region Jihozápad

Zřízení staveniště, rozebrání stávajícího pletiva tak aby bylo možné zajet s technikou do prostoru budování zpevněné plochy pro stolní tenis.

Vybudování zpevněné plochy o rozměrech 6 x 12 m (realizace bude obnášet odbagrování zeminy, nanesení podkladních vrstev fce 32-63 – 300 mm, fce 8-16 – 100 mm, chlumák 0-8 – 50 mm a následné položení zámkové dlažby o tl. 60 mm).

Realizace oplocení okolo areálu sportoviště.

Vytvoření umělého povrchu na stávajícím asfaltovém povrchu hřiště (strojní nanesení gumového granulátu spojeného polyuretanem) a následné vyznačení (lajnování) hraničních čar.

Zvýšení oplocení okolo hřiště o 2 metry (Sloupky se nastaví trubkami 40x1,5 v délce 2,0 m, rohy oplocení se zavětrují – trubky se opatří dvojnásobným syntetickým nátěrem. Na trubky se vypne zahradní pozink pletivo vysoké 1,80 m).

Instalace venkovních stolů pro stolní tenis.

Instalace stojanů na basketbal.

Instalace stolů a laviček do zastřešeného prostoru mezi hřištěm a obecním úřadem.

| Fáze projektu | Časový harmonogramrealizace projektu |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11/2007 | 12/2007 | 1/2008 | 2/2008 | 3/2008 | 4/2008 | 5/2008 | 6/2008 | 7/2008 | 8/2008 | 9/2008 | 10/2008 | 11/2008 | 12/2008 |
| Příprava projektové dokumentace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podání žádosti o dotaci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizace výběrového řízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizace projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podání žádosti o proplacení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Místo realizace projektu:

Strunkovice nad Volyňkou č.p. 26, pošta Volyně, 38701.

Obec s rozšířenou působností: Strakonice, Volyně

Okres Strakonice

Kraj Jihočeský

Region Jihozápad

3.3. Technické řešení projektu

Průvodní  zpráva

1. Identifikační údaje stavby

2. Údaje o stavbě

Navržené stavební úpravy jsou následující :

1/ Doplnění současného povrchu hřiště z propustné balené drtě pružnou vrstvou chránící pohybový aparát sportovců před nadměrným opotřebením

2/ Zvýšení pletiva okolo kurtu o 2,0 m

3/ Vybudování zpevněné plochy pro osazení betonového stolu na stolní tenis

ad1/ Na asfaltový povrch se nanese barevný gumový granulát pojený polyuretanem. Nový povrch – DUR-O-TAN. Lajnování podle požadavků investora.

ad2/ Současné pletivo okolo kurtu se zvýší o 2,0 m. Sloupky se nastaví trubkami 40x1,5 v délce 2,0 m, rohy oplocení se zavětrují – trubky se opatří dvojnásobným syntetickým nátěrem. Na trubky se vypne zahradní pozink pletivo vysoké 1,80 m.

ad3/ Zpevněná plocha pro stolní tenis bude mít rozměry 6,0 x 12,0 m. Povrch plochy bude ze zámkové dlažby tl. 60 mm, ohraničí se obrubníky (Best) do betonu.

Podkladní vrstvy – fce 32-63 – 300 mm, fce 8-16 – 100 mm, chlumák 0-8 – 50 mm.

Stůl na stolní tenis bude venkovní podle výběru investora.

ad4/ Současné oplocení ohraničující obecní pozemek se odstraní (kamenné kuny a zahradní pletivo).

Vybuduje se nové oplocení – sloupky z trubek 25x1,5 v betonových patkách 300/300/500 ve vzdálenosti 3,0 m. Nad terénem budou na trubkách oboustranně navařené U 60 – 300, do kterých se osadí podezdívkové prefabrikáty 300/3000.

3.4. Výsledky projektu

Realizací tohoto projektu dojde k výraznému zvýšení možností volnočasových aktivit občanů obce. Obec bude disponovat hřištěm, které bude splňovat kritéria soutěží a umožní to reprezentaci naší obce v těchto soutěžích. Položením umělého povrchu dojde ke snížení nadměrného namáhání pohybového aparátu. Zvýšením pletiva se minimalizuje možnost zalétávání míčů mimo hřiště. Realizací projektu dojde k zatraktivnění naší obce k trvalému bydlení a dojde tak k zastavení trendu odlivu obyvatel.

4.Rozpočet projektu

Ceny jsou uvedeny včetně DPH, neboť obec není plátcem DPH.

Celkové výdaje projektu:     1 096 837,- Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu:   1 096 837,- Kč

Kód 005                celkem 974 244,- Kč

|  | bez DPH | DPH | CELKEM |
| --- | --- | --- | --- |
| Odkopávky a prokopávky | 6223,68 | 1182,5 | 7406,18 |
| Přemístění výkopku | 5673,6 | 1077,98 | 6751,58 |
| Podkladní vrstvy ploch | 67158,86 | 12760,18 | 79919,04 |
| Dlažby ploch | 58928,76 | 11196,46 | 70125,22 |
| Podlahy ze syntetických hmot | 583467,93 | 110858,91 | 694326,84 |
| Stojany na basketbal | 35226 | 6692,94 | 41918,94 |
| Dva venkovní stoly pro stolní tenis | 30400 | 5776 | 36176 |
| Pořízení laviček a stolů pro diváky | 24000 | 4560 | 28560 |
| zařízení staveniště | 7613,73 | 1446,61 | 9060,34 |
| celkem | 818692,56 | 155551,58 | 974244,14 |

Kód 015              celkem 114263,- Kč

|  | bez DPH | DPH | CELKEM |
| --- | --- | --- | --- |
| Konstrukce doplňkové stavební(zámečnické) zvýšení oplocení | 24550,61 | 4664,62 | 29215,23 |
| Konstrukce doplňkové stavební(zámečnické) oplocení areálu | 26080,95 | 4955,38 | 31036,33 |
| Ostatní materiál (oplocení areálu) | 42002 | 7980,38 | 49982,38 |
| hloubené vykopávky (pro oplocení pozemku) | 2679,25 | 509,06 | 3188,31 |
| zařízení staveniště (oplocení) | 706,62 | 134,25 | 840,87 |
| celkem | 96019,43 | 18243,69 | 114263,12 |

Kód 020               celkem 8330,-Kč

| Technická dokumentace | 7000 | 1330 | 8330 |
| --- | --- | --- | --- |

Celkové způsobilé výdaje projektu, ze kterých je stanovena dotace:  1 096 837,- Kč

Kód 005                celkem 974 244,- Kč

|  | bez DPH | DPH | CELKEM |
| --- | --- | --- | --- |
| Odkopávky a prokopávky | 6223,68 | 1182,5 | 7406,18 |
| Přemístění výkopku | 5673,6 | 1077,98 | 6751,58 |
| Podkladní vrstvy ploch | 67158,86 | 12760,18 | 79919,04 |
| Dlažby ploch | 58928,76 | 11196,46 | 70125,22 |
| Podlahy ze syntetických hmot | 583467,93 | 110858,91 | 694326,84 |
| Stojany na basketbal | 35226 | 6692,94 | 41918,94 |
| Dva venkovní stoly pro stolní tenis | 30400 | 5776 | 36176 |
| Pořízení laviček a stolů pro diváky | 24000 | 4560 | 28560 |
| zařízení staveniště | 7613,73 | 1446,61 | 9060,34 |
| celkem | 818692,56 | 155551,58 | 974244,14 |

Kód 015              celkem 114263,- Kč

|  | bez DPH | DPH | CELKEM |
| --- | --- | --- | --- |
| Konstrukce doplňkové stavební(zámečnické) zvýšení oplocení | 24550,61 | 4664,62 | 29215,23 |
| Konstrukce doplňkové stavební(zámečnické) oplocení areálu | 26080,95 | 4955,38 | 31036,33 |
| Ostatní materiál (oplocení areálu) | 42002 | 7980,38 | 49982,38 |
| hloubené vykopávky (pro oplocení pozemku) | 2679,25 | 509,06 | 3188,31 |
| zařízení staveniště (oplocení) | 706,62 | 134,25 | 840,87 |
| celkem | 96019,43 | 18243,69 | 114263,12 |

Kód 020               celkem 8330,-Kč

| Technická dokumentace | 7000 | 1330 | 8330 |
| --- | --- | --- | --- |

Projekt bude realizován dodavatelsky.

Projekt neobsahuje nezpůsobilé výdaje.

5.Realizované projekty

Realizované projekty v posledních třech letech.

Oprava nádrže na Líští (POV)

Oprava části obecní kanalizace (POV)

Oprava části komunikace do Hoštic (POV)

Oprava komunikace do Předních Zborovic (POV)

Vybudování sportoviště uvnitř obce (POV)

Oprava fasády obecního úřadu a rozšíření zastřešení navazující na hřiště. (POV)

Plánované projekty na příští rok

Rozšíření a zkvalitnění sportoviště v obci Strunkovice nad Volyňkou (SZIF III.2.1.2. Občanské vybavení a služby záměr A).

Oprava místních komunikací a prostranství včetně parkových úprav v obci Strunkovice nad Volyňkou (SZIF III.2.1.1. Občanské vybavení a služby záměr A).